Deckblatt

Inhalt

Einleitung	3

Projekt Title	3

Kurzbeschreibung	3

Projekt Planung	3

Einleitung in die Planung	3

Ist Soll Zustand	3

Zeitplanung	3

Vergleich von Alternativen	4

Projekt Durchführung	4

Dokumentation der Durchführung	4

Beschreibung der Durchgeführten Arbeitsschritte	4

Technische Details	5

# Einleitung

## Projekt Title

Web-Tool für verständliche und fehlerfreie Texte

## Kurzbeschreibung

In meinem Projekt entwickle ich ein benutzerfreundliches Webtool, mithilfe von Vue 3 und Quasar, das Texte annimmt und über die Google Gemini API auf Rechtschreib und Satzbaufehler überprüft. Die API korrigiert den Text automatisch, ohne den persönlichen Schreibstil des Nutzers zu verändern.

Das Tool richtet sich vor allem an Menschen mit Lese-Rechtschreib-Schwäche, aber auch an Schüler und Studierende sowie an alle, die sich bei Rechtschreibung und Grammatik unsicher fühlen. Mein Ziel ist es, eine einfache Möglichkeit zu schaffen, Texte schnell fehlerfrei und gut lesbar zu machen, ohne dass Nutzer aufwendige Nachbearbeitungen vornehmen müssen.

Dieses Tool soll den Nutzern Zeit sparen und ihnen helfen, die Lesbarkeit und Qualität ihrer Texte zu verbessern. Da sie sich nicht mehr um Grammatik und Rechtschreibung kümmern müssen, können sie sich auf den eigentlichen Inhalt ihrer Texte konzentrieren. In der Zukunft ließe sich das Tool noch erweitern, zum Beispiel um zusätzliche Sprachen oder Funktionen, um eine größere Zielgruppe zu erreichen. Auch eine mobile Version wäre denkbar, die Korrekturen direkt auf Smartphones ermöglicht.

# Projekt Planung

## Einleitung in die Planung

In der Schule machen wir wir ein Schulprojekt wo wir und ein Projekt aussuchen durften, die Anforderrungen waren das es in Python geschrieben ist und wir mindestes eine API anfrage stellen.

## Ist Soll Zustand

Die detaillierte Ist-Soll-Analyse befinden sich in den separaten Dokumenten „IstSollZustand.docx“. Die Datei ist Bestandteil der Projektunterlagen.

## Zeitplanung

Vorbereitung

- Ist- und Soll-Analyse: 2 Stunden

- Projektplanung und Erstellung eines Anwendungsfalldiagramms: 3 Stunden

Durchführung

- Installation und Einrichtung aller Nötigen Programme und Frameworks 3 Stunden

- Entwicklung der Benutzeroberfläche: 6 Stunden

- API-Integration und Korrektur-Logik: 10 Stunden

- Implementierung der Anzeige der Korrekturvorschläge: 4 Stunden

- Usability-Tests und Feedback-Implementierung: 2 Stunden

Abschluss

- Soll-Ist-Vergleich: 1 Stunden

- Projektdokumentation: 12 Stunden

- Letzte Anpassungen und Optimierungen: 3 Stunden

Gesamt: 46 Stunden

## Vergleich von Alternativen

Im Internett gibt es bereits Rechtschreib Tool alerdings muss man immer manuel auswählen wie etwas geschrieben wird, da ist es deutslich einfacher wenn man einfach seinen Fertigen Text wieder bekommt und direkt alle Fehler behoben sind. Gemini ist eine führende Text KI daher bietet es sich an diese zu verwenden um texte berichtigen zu lassen.

# Projekt Durchführung

## Dokumentation der Durchführung

### Beschreibung der Durchgeführten Arbeitsschritte

Ich habe mich im Internett informiert welche KI geeignet ist um mein Projekt durchzuführen da habe ich zwei große Herausgesucht einmal Google Gemini und ChatGPT, aufgrund der Kosten und das Google Gemini kostenlos ist habe ich mich für Google Gemini entschieden und mir dann die Doku angeschaut um zu Prüfen ob eine Intigration überhaubt technisch möglich ist.

Danach habe ich überlegungen angestellt wie ich das Projekt umsezten kann, den Backendserver muss ich mit Python machen dann habe ich mich kurtz Informiert wie ich grafische Oberflächen mit Python baue und wie ich einen Webserver in Python baue. Aufgrund der geringen Zeit habe ich mich für einen Webserver in Python entschieden und das Framework Quasar. Dies ermöglicht es mir vorgefährtigte komponenten zu verwenden die das entwickeln sehr vereinfacht. Dann habe ich mich noch informiert was ich noch alles Brauche damit das Projekt nacher laufen kann. Wie zumbeispiel NodeJS oder npm.

Nachdem ich das gemacht habe habe ich Den Ist soll zustand festgehalten um darzustellen was aktuell gegeben ist und was ich mit dem Projekt vorhabe.

Als meine Recerce abgeschlossen war habe ich ein UseCase Diagramm erstellt um darzustellen wie ich Plane mein Pogramm umzusetzen und mich bei der Entwicklung daran zu orientieren.

Dadurch war meine Planung abgeschlossen und ich habe angefangen einen Simplen Webserver zu bauen der eine anfrage an Google Gemini Stellt und eine Antwort erwartet. Als mir das geplückt ist habe ich Das Web gebaut dafür habe ich den Webserver so angepasst das wenn die URL angesurft wird meine Generierte Index.html ausgegeben wird. Danach musste ich noch die Public folder des Projektes freigeben damit Images und das Favicon geladen werden können und die anfrage nicht vom Server geblockt wird.

Als eine einfache Weboberläche in meinem python Server lief habe ich das Design der Seite gebaut, dafür habe ich die Komponeten von Quasar verwenden wie beispielsweise den Loader oder die Buttons und eingabefelder. Als das Design fertig war habe ich die anfrage an meinen Server gebaut um diese dort an Google Gemini zu schicken und die Antwort wieder auf der Seite auszugeben. Dann habe ich ausprobiert was der oplimalste Prompt sein kann um gute Antworten von meinem Model zu bekommen. Und ich habe auch die Model ausprobiert da die verschiedenen Models unterschiedliche Antworten geben. Ich habe mich für Gemini 1.5 Pro entschieden da es das Akutuell best entwickelste Model von Google ist und die Antworten im algemeinem am besten waren.

### Technische Details

Eine Python Version wird benötigt das Projekt wurde mit der Version 3.12 entwickelt. Das Package googel-ai-generativelanguage in der Version 0.6.10, flask und flask_cors in der jewals neusten Version. Für das Frontend wird eine NodeJS auf der Version 20 und npm installation benötigt.

### Herausforderungen und Lösungen

Einses der ersten Probleme war das ich eine Fehlerhafte Python version hatte und so meine Pogramme nicht starten konnte. Ich hatte versucht ohne die gesamte die und python neu zu instalieren nur den Interpreter upzudaten, das hat leider nicht funktioniert daher habe ich einmal alles neu aufgesetzt und das hat das Problem geholfen.

Ein Weiteres Problem war das mein Frontend nicht auf seinen Public folder zugreifen konnte und so die Images und andere assets nicht laden konnte da Vue alles in einen Public Ordner baut und der Webserver die Anfragen abgeblockt hat. Um das zu lösen musste ich in Flesh weitere Konfigurationen vorhnemen um die Ordner wirklich public zu machen.